REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

|  | OPĆINA MOTOVUN-MONTONA |
| --- | --- |
|  | Općinsko vijeće |

KLASA: 024-01/25-01/6

URBROJ: 2163-28-01-25-5

Motovun-Montona, 27. listopada 2025.

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24.) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 5/25.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona na sjednici održanoj 27. listopada 2025. godine donosi

GODIŠNJE IZVRŠENJE

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

I.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa planirana su u ukupnom iznosu od 764.198,44 EUR.

II.

Izvršenja prema programu/aktivnosti

| 1002 Program: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  | 1.027.026,07 | 764.198,44 | 74,41% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100001 | Aktivnost: ODRŽAVANJE PROČISTAČA | 42.417,76 | 35.656,41 | 84,06% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 42.417,76 | 35.656,41 | 84,06% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653) |  | 42.417,76 | 35.656,41 | 84,06% |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.417,76 | 35.656,41 | 84,06% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 35.656,41 |  |
| A100002 Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ULICA |  | 242.838,00 | 207.273,79 | 85,35% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 242.838,00 | 207.273,79 | 85,35% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653) |  | 242.838,00 | 207.273,79 | 85,35% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 191.336,29 | 95,67% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 190.761,29 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 575,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.838,00 | 15.937,50 | 37,20% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 15.937,50 |  |
| A100003 | Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 21.000,00 | 18.895,85 | 89,98% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 21.000,00 | 18.895,85 | 89,98% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653) |  | 21.000,00 | 18.895,85 | 89,98% |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.000,00 | 18.895,85 | 89,98% |
| 3223 | Energija |  | 7.577,24 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.318,61 |  |
| A100004 | Aktivnost: ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA | 73.500,00 | 8.851,98 | 12,04% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 10.000,00 | 5.663,46 | 56,63% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653) |  | 10.000,00 | 5.663,46 | 56,63% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 5.663,46 | 56,63% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.663,46 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 63.500,00 | 3.188,52 | 5,02% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7) |  | 63.500,00 | 3.188,52 | 5,02% |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.500,00 | 3.188,52 | 5,02% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.188,52 |  |
| A100006 Aktivnost: ČISTOĆA I ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA |  | 123.778,60 | 119.698,90 | 96,70% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 122.778,60 | 119.698,90 | 97,49% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653) |  | 122.778,60 | 119.698,90 | 97,49% |
| 32 | Materijalni rashodi | 122.778,60 | 119.698,90 | 97,49% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 82.945,68 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 32.863,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.889,54 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7) |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100007 Aktivnost: OSTALI RASHODI KOMUNALNOG SUSTAVA |  | 37.321,71 | 31.686,77 | 84,90% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 10.821,71 | 10.625,00 | 98,18% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68) |  | 10.821,71 | 10.625,00 | 98,18% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.821,71 | 10.625,00 | 98,18% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.625,00 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 26.500,00 | 21.061,77 | 79,48% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653) |  | 26.500,00 | 21.061,77 | 79,48% |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.500,00 | 21.061,77 | 79,48% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 21.061,77 |  |
| A100008 Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA |  | 55.000,00 | 33.142,84 | 60,26% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 55.000,00 | 33.142,84 | 60,26% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (61,64,651,68) |  | 55.000,00 | 33.142,84 | 60,26% |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000,00 | 33.142,84 | 60,26% |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 33.142,84 |  |
| A100009 Aktivnost: NABAVA OPREME I UREĐAJA |  | 228.750,00 | 225.293,50 | 98,49% |
| Izvor 5. POMOĆI |  | 29.100,00 | 29.100,00 | 100,00% |
| Izvor 5.1. POMOĆI (63) |  | 29.100,00 | 29.100,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.100,00 | 29.100,00 | 100,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 29.100,00 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 199.650,00 | 196.193,50 | 98,27% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7) |  | 199.650,00 | 196.193,50 | 98,27% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 199.650,00 | 196.193,50 | 98,27% |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 16.807,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 146.573,25 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 32.812,50 |  |
| A100012 Aktivnost: ENERGETSKA UČINKOVITOST |  | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653) |  | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100013 Aktivnost: VERTIKALNA I PROMETNA SIGNALIZACIJA |  | 37.420,00 | 3.897,25 | 10,41% |
| Izvor 5. POMOĆI |  | 7.420,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. POMOĆI (63) |  | 7.420,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.420,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 30.000,00 | 3.897,25 | 12,99% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7) |  | 30.000,00 | 3.897,25 | 12,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 3.897,25 | 19,49% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 3.897,25 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100014 Aktivnost: DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA |  | 6.000,00 | 5.251,20 | 87,52% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 6.000,00 | 5.251,20 | 87,52% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653) |  | 6.000,00 | 5.251,20 | 87,52% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 5.251,20 | 87,52% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 5.251,20 |  |
| A100015 Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE |  | 7.000,00 | 3.632,39 | 51,89% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 7.000,00 | 3.632,39 | 51,89% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653) |  | 7.000,00 | 3.632,39 | 51,89% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 3.632,39 | 51,89% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 3.632,39 |  |
| A100016 Aktivnost: KAPITALNE POTPORE |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7) |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 15.000,00 |  |
| K100001 Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA DOMA U KALDIRU |  | 69.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. POMOĆI |  | 69.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. POMOĆI (63) |  | 69.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 69.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100017 Kapitalni projekt: REKONSTRUCIJA I ODRŽAVANJE CESTA |  | 60.000,00 | 55.917,56 | 93,20% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 60.000,00 | 55.917,56 | 93,20% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653) |  | 60.000,00 | 55.917,56 | 93,20% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 55.917,56 | 93,20% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 55.917,56 |  |
| T100002 Tekući projekt: SANACIJA MOSTA NA KANALU |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (652, 653) |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |

III.

Ovo Godišnje izvršenje Programa sastavni je dio Godišnjeg izvršenja proračuna za 2024. godinu i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Motovun“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN-MONTONA

PREDSJEDNIK

Elvis Linardon