REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

|  | OPĆINA MOTOVUN-MONTONA |
| --- | --- |
|  | Općinsko vijeće |

KLASA: 024-01/25-01/6

URBROJ: 2163-28-01-25-4

Motovun-Montona, 27. listopada 2025.

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24.) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 5/25.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj 27. listopada 2025. godine donijelo

GODIŠNJE IZVRŠENJE

Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2024. godinu

I.

Godišnje izvršenje Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2024. godinu određuje se za:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

II.

Izvršenja prema programu/aktivnosti:

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

| POZICIJA | BR. K.TA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 189.000,00 | 45.313,78 | 23,98 |
| Razdjel | 100 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 189.000,00 | 45.313,78 | 23,98 |
| Glavni program | A09 | PROGRAM KOMUNALNIH POTREBA | 189.000,00 | 45.313,78 | 23,98 |
| Program | 1003 | PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 189.000,00 | 45.313,78 | 23,98 |
| Aktivnost | A100002 | ULAGANJA U JAVNI SANITARNI ČVOR | 6.000,00 | 5.451,25 | 90,85 |
| Izvor | 7.1. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7) | 6.000,00 | 5.451,25 | 90,85 |
|  | 42 | Izgradnja javnih sanitarnih čvorova -TRIPOD | 6.000,00 | 5.451,25 | 90,85 |
| Kapitalni projekt | K100001 | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 53.000,00 | 39.862,53 | 75,21 |
| Izvor | 7.1. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7) | 53.000,00 | 39.862,53 | 75,21 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 53.000,00 | 39.862,53 | 75,21 |
| Kapitalni projekt | K100003 | IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA KRANCETI - BRKAČ | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 5.1. | POMOĆI (63) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 7.1. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 42 | Izgradnja društvenog doma Kranceti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

III.

Ovo Godišnje izvršenje Programa sastavni dio Godišnjeg izvršenja proračuna za 2024. godinu i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Motovun“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN-MONTONA

PREDSJEDNIK

Elvis Linardon